高等教育機関と連携した利用促進事業を行うにあたり、注意すべき点をまとめたチェックシートです。円滑で効果的な事業実施のため、報告書本編Ｐ6-16に記載の留意事項と合わせてご活用ください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施フロー | No. | 課題 | 利用者記入・選択欄 |
| 連携先への相談時期と予算 | 1 | 連携先への相談時期 | □前年度（1-3月頃）□夏休み前（5 - 6月頃） |
| 2 | 予算の確保 | 【予算を確保済み】□自治体の単独財源□地域公共交通調査等事業の活用□県の補助金等【予算を確保していない】□自治体の単独財源での高等教育機関の実費負担□高等教育機関の研究費　・「地（知）の拠点整備事業」　・科学研究費助成事業等 |
| テーマ設定連携依頼学生募集 | 1 | ○テーマの具体化 |
|  | ・何が課題か | （自由記述） |
|  | ・取り組みたいテーマは？ | （自由記述） |
| 2 | ○連携先は？ | 【身近な高等教育機関】□公共交通会議の学識者　　　　（教育機関名）（教員名）□地元の高等教育機関　　　　（教育機関名）【心当たりがない】□運輸支局に相談□コンサルタント等に相談 |
| 3 | 〇学生募集の方法は？ |  |
|  | ・学生の募集方法 | 【学生募集】□ゼミ【意欲の高い学生募集】□自由公募・課外活動□部活動 |
|  | ・想定する学生の人数 | （自由記述） |
| 4 | 〇単位認定は？ | □単位認定 |
| 5 | 〇プロジェクトの開始時期は | □夏休みから□後期の授業から |
| 6 | 〇学生の作業時間の確保は？ | □前期□後期□ゼミによる定期的な時間の確保□授業による定期的な時間の確保□放課後等の不定期な時間□夏休み等に集中的に実施 |
| 7 | 〇高等教育機関の必要諸経費は？ | 【通常】□自治体が実費負担□コンサルタント等が負担【上記が難しい場合】□高等教育機関が負担□高等教育機関の地域貢献に関わる予算の活用（知の拠点化事業費等） |
| 8 | 〇交通事業者への相談は？ | □高等教育機関とのプロジェクトや取り組むテーマについて相談 |
| STEP 1 ガイダンス | 1 | 〇学生へのガイダンス資料 |
|  | ・自治体の概要 | （自由記述） |
|  | ・公共交通の現状と課題 | （自由記述） |
|  | ・取り組むテーマや企画案 | （自由記述） |
| 2 | 〇学生の積極的な参加を促すためには？ | 【意欲的な学生達の場合】□自由意見交換（公共交通や企画アイデア）【意見があまり出てこない場合】□指名制で全員から意見を聞く |
| 3 | 〇学生との連絡手段は？ | □メールアドレス□LINE等のSNS |
| STEP 2現地調査 | 1 | 〇現地調査の日程調整は？ | □夏休み□休日 |
| 2 | 〇現地調査の目的や調査項目は？ | （自由記述） |
| 3 | 〇現地調査時の各種調整は？ | □交通手段□食事・懇親会□会議室 |
| 4 | 〇現地調査の諸経費は？ |  |
| 5 | 〇交通事業者への呼びかけは？ | □交通事業者への呼びかけ□現地調査への協力依頼・事業所訪問 |
| 6 | 〇プロジェクト開始の周知は？ | □マスコミへのプレスリリース□市報への掲載 |
| STEP3 企画検討 | 1 | 〇学生自身で企画を検討するためには？ | □現地調査の振り返り□企画アイデアについて自由意見交換□企画書の作成□企画毎にチーム分け |
| 2 | 〇学生で企画を検討するために提示する情報は？ | □網形成計画の関連事項□先進事例の紹介□専門的な検討方法の提示 |
| 3 | 〇高等教育機関の進捗状況の確認方法は？ | □定期的な訪問（2回に1回は授業に参加する等）□定期的な企画会議（1か月に1回程度の会議開催） |
| STEP4企画具体化 | 1 | 〇企画内容がある程度固まった段階で | □交通事業者への中間プレゼンの実施□現地での企画テスト |
| 2 | 〇企画具体化の方法は？ | □チーム毎の作業□模型作成□スケッチ□PCの使用 |
| 3 | 〇次年度の実施・実現化に向けた予算の確保は？ | □自治体の自主財源□県の補助金の活用□国の地域公共交通調査等事業の活用 |
| STEP5提案発表 | 1 | 〇提案発表は？ |
|  | ・誰に、どこで？ | □首長（市長等）□交通関係事業者□地域公共交通会議□地域公共交通協議会 |
|  | ・発表資料の準備は？ | （自由記述） |
|  | ・プロジェクトの周知 | □新聞□広報誌□SNSの活用 |
| 実施・実現化 | 1 | 〇次年度の取り組みは？ |
|  | 　・実施項目 | （自由記述） |
|  | 　・実施体制 | （自由記述） |
|  | 　・次年度の予算 | （自由記述） |